CRMsoftware.pro

قائمة التحقق لإعداد واتساب للأعمال

40 بنداً في 8 مجموعات لربط WhatsApp بوكيل ذكاء اصطناعي وصندوق وارد، لكل بند مسؤول والدليل الذي يُسجَّل، مع اختبار المحادثة الأولى وفحص استعادة الوصول. من CRMsoftware.pro.

اعمل على المجموعات الثماني بالترتيب. اكتب مسؤولاً وتاريخ استحقاق بجانب كل بند، واحفظ الأدلة (لقطات الشاشة والروابط والملاحظات) في مجلد مشترك واحد. لا تكتب رمز PIN للتحقق بخطوتين في هذا الملف أبداً.

قائمة التحقق

1. قبل أن تبدأ: التطبيق أو المنصة، والرقم، والمالك

المجموعة: 1 من 8 · الخطة: Launch أو أعلى · ممنوع: استخدام الرقم الشخصي لأحد زملائك. فهو يغادر معه، وتغادر معه المحادثات.

تطبيق WhatsApp Business مخصص للرد يدوياً، مع الردود السريعة ورسائل الترحيب والغياب وما يصل إلى 10 أجهزة مرتبطة. أما منصة WhatsApp Business، التي تُعرف غالباً باسم WhatsApp Business API، فتربط WhatsApp ببرامج مثل وكيل الذكاء الاصطناعي أو صندوق وارد مشترك للفريق. حدّد هذه النقاط قبل أن تفتح أي إعدادات.

1.1 اختر المنتج: المنصة إذا كان سيرد وكيل ذكاء اصطناعي أو صندوق وارد للفريق، والتطبيق إذا كان شخص واحد يرد من هاتف واحد.

المسؤول: صاحب العمل

ما يُسجَّل: القرار وتاريخه

1.2 اختر رقماً تملكه شركتك وتدفع فاتورته، برمز البلد ورمز المنطقة، ويستقبل الرسائل النصية أو المكالمات.

المسؤول: صاحب العمل

ما يُسجَّل: الرقم بصيغة +، وصاحب الاشتراك

1.3 تحقّق مما إذا كان الرقم مستخدماً على WhatsApp بالفعل. ثم قرّر: نقله، أو استخدام التعايش (coexistence)، أو أخذ رقم جديد.

المسؤول: صاحب العمل

ما يُسجَّل: الاستخدام الحالي والقرار

1.4 تأكّد أن شركتك هي مالكة حافظة أعمال Meta، لا وكالة ولا مستقل.

المسؤول: صاحب العمل

ما يُسجَّل: اسم الحافظة ومعرّفها ومن أنشأها

1.5 عيّن مشرفَين: المالك ومشرفاً احتياطياً.

المسؤول: صاحب العمل

ما يُسجَّل: الأسماء والبريد الإلكتروني وتاريخ الإضافة

قاعدة Meta: يجب أن يكون الرقم مملوكاً لك، وأن يتضمن رمز البلد ورمز المنطقة، وأن يستقبل الرسائل النصية أو المكالمات الصوتية. ولا يمكن تسجيل رقم مستخدم على WhatsApp إلا بعد حذفه من هناك.

التعايش: يستطيع بعض المزوّدين ربط رقم يعمل في تطبيق WhatsApp Business بالمنصة، فيتشارك التطبيق والمنصة الرقم نفسه. يتطلب ذلك إصدار التطبيق 2.24.17 أو أحدث، وتتوقف بعض ميزات التطبيق. اسأل قبل أن تربط رقماً يعمل حالياً في التطبيق.

2. إعداد حساب WhatsApp Business: صيغة الرقم والملف التعريفي

المجموعة: 2 من 8 · مثال: ⁦+1 512 555 0147⁩ · الخطأ والصواب: ⁦+44 07700 900123⁩ خطأ، و⁦+44 7700 900123⁩ صحيح.

اكتب الرقم مرة واحدة بالصيغة الدولية، المعروفة غالباً باسم E.164: علامة الزائد، ثم رمز البلد، ثم الرقم من دون الصفر في أوله. واستخدم هذه الصيغة نفسها في كل مكان.

صيغة الرقم

| محلي | دولي | رابط wa.me |
| --- | --- | --- |
| ⁦(512) 555-0147⁩ (الولايات المتحدة) | ⁦+1 512 555 0147⁩ | https://wa.me/15125550147 |
| ⁦07700 900123⁩ (المملكة المتحدة) | ⁦+44 7700 900123⁩ | https://wa.me/447700900123 |
| [الرقم المحلي مع 0] | ⁦+[رمز البلد] [الرقم دون 0]⁩ | ⁦https://wa.me/[رمز البلد][الرقم]⁩ |

قاعدة Meta: توصي Meta بكتابة علامة الزائد ورمز البلد. فمن دون علامة الزائد، يُضاف رمز بلد رقم شركتك إلى بداية رقم العميل.

2.1 اكتب رقم الشركة بالصيغة الدولية، واستخدم هذه الصيغة في كل مكان.

المسؤول: المشرف

ما يُسجَّل: الرقم كما هو منشور

2.2 استخدم الاسم الحقيقي لشركتك اسماً معروضاً.

المسؤول: صاحب العمل

ما يُسجَّل: الاسم المعروض كما قُدِّم

2.3 املأ الملف التعريفي: الوصف والعنوان وساعات العمل والموقع الإلكتروني وبريد الدعم أو هاتفه.

المسؤول: الاستقبال

ما يُسجَّل: لقطة شاشة للملف التعريفي

2.4 احفظ أرقام العملاء في CRM مع علامة + ورمز البلد.

المسؤول: الاستقبال

ما يُسجَّل: جهات الاتصال التي فُحصت أو صُحّحت

2.5 اختبر رابط wa.me من هاتف غير هاتف الشركة.

المسؤول: الاستقبال

ما يُسجَّل: الرابط وتاريخ الاختبار

وصف الملف التعريفي: [اسم الشركة] في [المدينة]. [ما تقدّمه، في سطر واحد]. نرد على WhatsApp [الأيام]، [الساعات]. تحتاج إلينا الآن؟ اتصل على [رقم الهاتف].

قاعدة Meta: أضف بيانات التواصل مع الدعم، مثل البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني أو رقم الهاتف، إلى ملفك التعريفي، وحافظ على تحديثها.

3. إعداد WhatsApp Business API باستخدام «⁨Quick Connect⁩»

الخطة: Launch · المسؤول: المشرف

في CRMsoftware.pro، يُربط WhatsApp بروبوت. يرد الروبوت تلقائياً على رسائل WhatsApp عبر Meta Business API، وتظهر الدردشات في صندوق الوارد الموحّد. أولاً، أنشئ حساب WhatsApp Business برقمك في Meta Business Suite.

مسار الربط

1. افتح الروبوت: في «⁨My Bots⁩»، اختر الروبوت وانقر «⁨Save Bot⁩». لا تُربط القنوات إلا بروبوت محفوظ.

2. تبويب «⁨Channels⁩»: بجانب WhatsApp، انقر «⁨Connect Channel⁩».

3. «⁨Quick Connect⁩»: انقر «⁨Quick Connect⁩» وسجّل الدخول عبر Facebook بصفتك مشرفاً على الحافظة.

4. اختر وامنح الأذونات: اختر حساب WhatsApp Business وامنح أذونات المراسلة. تظهر الحالة «⁨Connected⁩».

يتطلب: حساب WhatsApp Business مرتبط بـMeta، وخطة Launch أو أعلى.

قاعدة Meta: تحقّق من الرقم برمز يصلك في رسالة نصية أو مكالمة صوتية، وعيّن رمز PIN للتحقق بخطوتين عند تسجيله.

3.1 تحقّق من الرقم بالرمز الذي يصل في رسالة نصية أو مكالمة صوتية.

المسؤول: المشرف

ما يُسجَّل: تاريخ التحقق

3.2 عيّن رمز PIN من 6 أرقام واحفظه في مدير كلمات مرور.

المسؤول: المشرف

ما يُسجَّل: مكان حفظه، لا رمز PIN نفسه

3.3 اربط WhatsApp باستخدام «⁨Quick Connect⁩».

المسؤول: المشرف

ما يُسجَّل: من ربطه، والتاريخ، ولقطة شاشة

3.4 أضف ساعات العمل والأسعار وقواعد التحويل إلى «⁨Instructions⁩» في الروبوت، وامنعه من طلب أرقام البطاقات أو الحسابات المصرفية أو الهوية.

المسؤول: صاحب العمل

ما يُسجَّل: تاريخ التحديث

3.5 فعّل التنبيهات: «⁨Send email notifications⁩» و«⁨Assigned users⁩» في تبويب «⁨Connect⁩»، و«⁨Mobile Alerts⁩» في «⁨Live Support⁩».

المسؤول: المشرف

ما يُسجَّل: من يتلقى كل تنبيه

تحتاج إلى: تسجيل الدخول عبر Facebook, حساب WhatsApp Business, روبوت محفوظ

4. الموافقة والتوقيت: موافقة العميل ونافذة 24 ساعة

النافذة: 24 ساعة · تبدأ من جديد: مع كل رسالة من العميل · بعد 24 ساعة: قوالب الرسائل المعتمدة فقط. يرد CRMsoftware.pro داخل النافذة ولا يرسل قوالب الرسائل.

لا تراسل إلا الأشخاص الذين أعطوك رقمهم ووافقوا على تلقي رسائل منك، والتزم بكل طلب للتوقف، سواء وصلك عبر WhatsApp أو من خارجه. ويجب أن توضّح صيغة الموافقة أنهم سيتلقون رسائل عبر WhatsApp، وأن تذكر اسم شركتك.

نموذج الحجز: نعم، أوافق على أن تراسلني [اسم الشركة] عبر WhatsApp على الرقم [رقم الهاتف] بخصوص [حجزي]. ويمكنني أن أطلب التوقف في أي وقت.

عند مكتب الاستقبال: هل يمكننا مراسلتك عبر WhatsApp على هذا الرقم بخصوص [طلب الإصلاح]؟ ويمكنك أن تطلب منا التوقف في أي وقت.

رسالة العميل تفتح نافذة خدمة العملاء لمدة 24 ساعة، وكل رسالة جديدة منه تعيد ضبطها. داخل النافذة ترد بشكل عادي. وبعد إغلاقها لا يمكن إرسال سوى قوالب الرسائل المعتمدة.

4.1 أضف صيغة الموافقة إلى النماذج والموقع الإلكتروني ومكتب الاستقبال والمكالمات الهاتفية.

المسؤول: الاستقبال

ما يُسجَّل: الصيغة وأماكن استخدامها

4.2 سجّل كل موافقة: التاريخ والمصدر وما وافق عليه الشخص.

المسؤول: الفريق

ما يُسجَّل: ملاحظة على جهة الاتصال في CRM

4.3 حدّد مهلة لرد الموظف أقصر بكثير من 24 ساعة، مثل 30 دقيقة في ساعات العمل.

المسؤول: صاحب العمل

ما يُسجَّل: المهلة في قواعد الفريق

4.4 تابع بعد 24 ساعة بمكالمة أو بريد إلكتروني، كمهمة في CRM لها تاريخ استحقاق.

المسؤول: صاحب العمل

ما يُسجَّل: القاعدة في ملاحظات الفريق

4.5 سجّل طلبات التوقف في اليوم نفسه، وأوقف كل الرسائل إلى ذلك الرقم.

المسؤول: الاستقبال

ما يُسجَّل: القاعدة والمسؤول عنها

قاعدة Meta: يجب أن توفّر الردود الآلية طريقاً سريعاً وواضحاً ومباشراً للوصول إلى شخص، مثل التحويل داخل الدردشة إلى موظف. ولا تطلب أبداً أرقام البطاقات أو الحسابات المصرفية أو الهوية كاملة.

5. اعتماد قوالب رسائل WhatsApp مقابل الردود المحفوظة

الردود المحفوظة: داخل 24 ساعة · القوالب: بعد الاعتماد · لا تعِد أبداً: برسالة WhatsApp في الأسبوع القادم، ما لم تستطع إرسال قالب معتمد.

الردود المحفوظة نصوص جاهزة في صندوق الوارد لديك. أما قوالب الرسائل فرسائل تراجعها Meta وتعتمدها. والخلط بينهما هو ما يجعل متابعة مخططاً لها لا تصل أبداً.

النصوص الجاهزة أم القوالب

|  | الردود المحفوظة (نصوص جاهزة) | قوالب رسائل WhatsApp |
| --- | --- | --- |
| ما هي | نص يُدرجه فريقك باختصار يبدأ بشرطة مائلة، مثل /hours | رسالة تقدّمها إلى Meta وترسلها بعد اعتمادها |
| من يعتمدها | لا أحد | Meta، قبل أول إرسال |
| على WhatsApp | داخل نافذة 24 ساعة فقط | خارج النافذة أيضاً، لمن وافقوا على تلقي الرسائل |
| الفئات | لا توجد | تسويقية (Marketing) أو خدمية (Utility) أو مصادقة (Authentication) |
| في CRMsoftware.pro | «⁨Settings⁩»، ثم «⁨Saved Replies⁩»، خطة Growth | لا تُرسل من CRMsoftware.pro |

قاعدة Meta: قد يستغرق القرار ما يصل إلى 24 ساعة. أسباب الرفض الشائعة: صيغة خاطئة للمتغيرات، أو متغير في البداية أو النهاية، أو مخالفة السياسات، أو طلب بيانات حساسة، أو التكرار. ويمكنك الاعتراض على القرار مع إرفاق مثال.

قاعدة Meta: القوالب الخدمية تتابع أمراً فعله العميل أو طلبه، وليست ترويجية. والقوالب التسويقية تغطي كل شيء من التعريف بالنشاط إلى البيع. وقوالب المصادقة تتحقق من الهوية.

/hours: نحن مفتوحون [الأيام]، [الساعات]. أحضر [الغرض] في أي وقت خلال ساعات العمل، ولا حاجة إلى موعد مسبق.

/price: تكلفة [الخدمة] [السعر]، وتستغرق نحو [المدة]. هل أحجز لك موعداً يوم [اليوم]؟

5.1 اكتب قائمة بالرسائل التي ترسلها كل أسبوع: ردود داخل النافذة، أو رسائل تبدأ بها أنت.

المسؤول: صاحب العمل

ما يُسجَّل: قائمة مع تصنيف لكل رسالة

5.2 حوّل الردود إلى ردود محفوظة باختصارات قصيرة.

المسؤول: قائد الفريق

ما يُسجَّل: قائمة الاختصارات

5.3 للرسائل التي تبدأ بها، مثل التذكيرات: قوالب في أداة ترسلها، أو مكالمة، أو بريد إلكتروني.

المسؤول: صاحب العمل

ما يُسجَّل: القرار لكل رسالة

5.4 إذا استخدمت القوالب: الفئة الصحيحة، والمتغيرات بالترتيب، ولا متغير في البداية أو النهاية، ومثال مرفق.

المسؤول: المشرف

ما يُسجَّل: الاسم والفئة والحالة

5.5 أبلغ الفريق: الردود المحفوظة تعمل داخل نافذة 24 ساعة فقط.

المسؤول: قائد الفريق

ما يُسجَّل: تاريخ الإبلاغ

6. اختبار المحادثة الأولى: ثلاث رسائل تجريبية ودردشة حقيقية واحدة

الهدف: دردشة حقيقية · الاختبارات: 3 تجريبية، ثم حقيقية

ينتهي الإعداد عندما تعمل محادثة حقيقية واحدة من أول رسالة حتى سجلها في CRM. واختبر من هاتف ثانٍ أولاً.

رسالة الاختبار 1: مرحباً، متى تفتحون يوم [اليوم]؟

رسالة الاختبار 2: هل يمكنني التحدث إلى شخص، من فضلك؟

رسالة الاختبار 3: من فضلك توقفوا عن إرسال الرسائل إليّ.

6.1 الاختبار 1 من هاتف غير مرتبط بالحساب: يجيب الذكاء الاصطناعي إجابة صحيحة.

المسؤول: الاستقبال

ما يُسجَّل: الأوقات، وهل كانت الإجابة صحيحة

6.2 الاختبار 2: تنتظر الدردشة في «⁨Live Support⁩»، وتصل التنبيهات، ويتسلّمها شخص ويرد في الوقت المحدد.

المسؤول: قائد الفريق

ما يُسجَّل: من تسلّمها، والدقائق

6.3 الاختبار 3: يُسجَّل طلب التوقف، وتتوقف الرسائل إلى ذلك الرقم.

المسؤول: الاستقبال

ما يُسجَّل: ملاحظة على جهة الاتصال

6.4 جهة الاتصال محفوظة مع + ورمز البلد، والدردشة في صندوق الوارد الموحّد.

المسؤول: المشرف

ما يُسجَّل: لقطة شاشة

6.5 تعامل مع أول محادثة لعميل حقيقي من البداية إلى النهاية، وسجّلها.

المسؤول: قائد الفريق

ما يُسجَّل: سجل الاختبار: «عميل حقيقي»، «نجح»

نصيحة: سجّل متى تُغلق كل نافذة. وإذا احتاج العميل إلى شيء بعد ذلك، فخطّط لمكالمة أو بريد إلكتروني.

7. فحص استعادة الوصول: رمز PIN والمشرفون والمشرف الاحتياطي

رمز PIN: 6 أرقام · المشرفون: 2 على الأقل · افحص كل: 3 أشهر، وفي يوم مغادرة أي مشرف.

افحص الوصول قبل أن تحتاج إليه. فضياع رمز PIN، أو مغادرة المشرف الوحيد، قد يمنع أي تغيير على رقم WhatsApp لديك.

قاعدة Meta: يتكون رمز PIN من 6 أرقام. إذا نسيته، فحدّثه في WhatsApp Manager: إعدادات رقم الهاتف، ثم تبويب «التحقق بخطوتين»، ثم «تغيير رمز PIN».

7.1 احفظ رمز PIN في مدير كلمات مرور مشترك يستطيع المشرف الاحتياطي فتحه.

المسؤول: صاحب العمل

ما يُسجَّل: الخزنة والعنصر، لا رمز PIN نفسه

7.2 اطلب من المشرف الاحتياطي أن يجد «تغيير رمز PIN» في WhatsApp Manager مرة واحدة.

المسؤول: المشرف الاحتياطي

ما يُسجَّل: تاريخ الفحص

7.3 تأكّد من أن المشرفَين ما زالا يستطيعان فتح الحافظة وحساب WhatsApp Business.

المسؤول: صاحب العمل

ما يُسجَّل: الأسماء وتاريخ الفحص

7.4 أبقِ خط الهاتف فعالاً وباسم الشركة، لاستقبال الرموز عبر الرسائل النصية أو المكالمات.

المسؤول: صاحب العمل

ما يُسجَّل: شركة الاتصالات وصاحب الاشتراك

7.5 عندما يغادر أحد الفريق، ألغِ صلاحياته في اليوم نفسه.

المسؤول: صاحب العمل

ما يُسجَّل: قاعدة مغادرة الموظفين

إذا غادر المشرف الوحيد: لا تُجرِ أي تغيير حتى يحصل مشرف جديد على صلاحية الوصول إلى الحافظة. ثم أعد ربط القناة بحساب ذلك المشرف.

8. الإطلاق والمتابعة: الأسبوع الأول وما بعده

المراجعة: اليوم 7 · ثم: كل 3 أشهر · النجاح: اكتمل الربط، وتمت معالجة محادثة حقيقية واحدة.

أطلق القناة عندما تكتمل المجموعات من 1 إلى 7، ثم راقب الأسبوع الأول عن كثب.

8.1 انشر رابط WhatsApp على موقعك الإلكتروني وملفك التجاري على Google وتوقيع بريدك الإلكتروني والإيصالات.

المسؤول: الاستقبال

ما يُسجَّل: أين يظهر الرابط

8.2 أضف رابط wa.me ضمن «⁨Alternative Chat Links⁩» في تبويب «⁨Channels⁩» للروبوت، ليظهر في أداة الدردشة على موقعك.

المسؤول: المشرف

ما يُسجَّل: تاريخ الإضافة

8.3 طوال 7 أيام، اقرأ كل دردشة WhatsApp يومياً وصحّح الإجابات الخاطئة في قاعدة المعرفة.

المسؤول: قائد الفريق

ما يُسجَّل: التصحيحات مع تواريخها

8.4 مراجعة اليوم السابع: التحويلات، والردود المتأخرة، وطلبات التوقف، والمتابعات بعد 24 ساعة.

المسؤول: صاحب العمل

ما يُسجَّل: ملاحظات المراجعة

8.5 كل 3 أشهر: القناة «⁨Connected⁩»، والمشرفون ورمز PIN مفحوصون، وصيغة الموافقة في مكانها.

المسؤول: صاحب العمل

ما يُسجَّل: تاريخ الفحص

أوقف وصحّح إذا

• انتظر عميل وصول شخص أطول من المهلة المحددة.

• قدّم الذكاء الاصطناعي سعراً أو تاريخاً أو وعداً خاطئاً.

• طلب أحدهم التوقف ثم وصلته رسالة أخرى.

• لم تعد القناة تظهر «⁨Connected⁩».

قاعدة Meta: يستطيع الأشخاص حظر الشركات أو الإبلاغ عنها، وتفرض Meta حدوداً على معدل الإرسال للشركات التي تبقى جودتها منخفضة.

مثال مكتمل: متجر دراجات يربط WhatsApp ويتعامل مع أول دردشة حقيقية

عمل متجر Riverside Cycle Works، وهو متجر دراجات خيالي في أوستن، على قائمة التحقق لإعداد واتساب للأعمال هذه من 1 إلى 7 أكتوبر 2026. لويس صاحب المتجر، ومارتا تدير الورشة وهي المشرفة الاحتياطية، وسام في الاستقبال. وهذه أول محادثة حقيقية لهم على WhatsApp.

العميلة: مرحباً، هل تصلحون الدراجات الكهربائية؟ الفرامل الخلفية تصدر صريراً والبطارية تفرغ بسرعة.

وكيل الذكاء الاصطناعي: نعم، نصلح الدراجات الكهربائية. فحص الفرامل مع الضبط العام بسعر $85، ويستغرق نحو يومين. أما أسئلة البطارية فيتولاها فريق الورشة. هل أحوّل سؤالك إليهم؟

العميلة: نعم، من فضلك. اشتريت البطارية منكم في مارس 2025. هل ما زالت ضمن الضمان؟

وكيل الذكاء الاصطناعي: سأحوّل هذه الدردشة الآن إلى مارتا في ورشتنا مع بياناتك. سترد عليك هنا خلال 30 دقيقة في ساعات العمل.

مارتا (الورشة): مرحباً دانا، معك مارتا. البطاريات التي تُشترى منا عليها ضمان لمدة سنتين، لذا بطاريتك مشمولة حتى مارس 2027. أحضري الدراجة غداً بعد الساعة 9:00، وسنفحص البطارية أثناء إصلاح الفرامل.

العميلة: رائع، أراكم غداً الساعة 9.

مارتا (الورشة): تم الحجز لغد. يُتوقع أن تكون الدراجة جاهزة يوم الجمعة، وسنتصل بك على هذا الرقم عندما تجهز.

سجل الإعداد

| المنتج | منصة WhatsApp Business، عبر خطة Growth في CRMsoftware.pro |
| --- | --- |
| الرقم | ⁦+1 512 555 0147⁩، الخط الأرضي للمتجر |
| مالك الحافظة | لويس أورتيغا، صاحب المتجر |
| المشرفون | لويس أورتيغا، ومارتا كلاين (احتياطية) |
| رمز PIN | 6 أرقام، في مدير كلمات المرور المشترك |
| الربط | 5 أكتوبر 2026، الحالة «⁨Connected⁩» |
| الموافقة | نموذج الحجز وصيغة الاستقبال |
| الاختبارات | نجحت 3 من 3 في 5 أكتوبر |

أول محادثة حقيقية، 6 أكتوبر 2026

| الخطوة | الوقت | النتيجة |
| --- | --- | --- |
| أول رسالة من دانا | 10:12 | تُفتح النافذة |
| رد الذكاء الاصطناعي | 10:12 | السعر صحيح |
| التحويل | 10:14 | «⁨Awaiting agent⁩» |
| رد مارتا | 10:31 | 17 دقيقة، والمهلة 30 |
| آخر رسالة من دانا | 10:33 | النافذة مفتوحة حتى 10:33 يوم 7 أكتوبر |

ما يصل إلى CRM

| جهة الاتصال | دانا ر.، ⁦+1 512 555 0198⁩ |
| --- | --- |
| الموافقة | راسلتنا أولاً؛ التحديثات بعد 24 ساعة عبر الهاتف |
| العمل | ضبط فرامل الدراجة الكهربائية بسعر $85، وفحص البطارية ضمن الضمان |
| المهمة | الاتصال بدانا عندما تجهز الدراجة، الجمعة 9 أكتوبر، مارتا |

مثال خيالي

تطبيق WhatsApp Business مقابل منصة الأعمال (API) مقابل التعايش

| الموضوع | تطبيق WhatsApp Business | منصة الأعمال (Cloud API) | التعايش: التطبيق والمنصة معاً |
| --- | --- | --- | --- |
| لمن يناسب | مالك واحد أو بضعة أشخاص يردون من هواتفهم | برامج ترد نيابةً عنك: وكيل ذكاء اصطناعي أو CRM أو صندوق وارد للفريق | شركات تريد الاحتفاظ بالتطبيق وإضافة المنصة على الرقم نفسه |
| طريقة إرسال الردود | يدوياً، مع الردود السريعة ورسائل الترحيب والغياب | ردود تلقائية من وكيل الذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى فريقك في صندوق الوارد المرتبط | تظهر الرسائل نفسها في التطبيق وفي واجهة API |
| الأشخاص والأجهزة | ما يصل إلى 10 أجهزة مرتبطة وموظفين | كل من لديه صلاحية الوصول إلى الأداة المرتبطة | تُفصل الأجهزة المرتبطة عند الانضمام إلى المنصة، ويمكن ربطها مجدداً |
| الرقم | يبقى في التطبيق | يجب ألا يكون مستخدماً على WhatsApp: احذفه من هناك أولاً | يربطه مزوّد عبر Embedded Signup، بإصدار التطبيق 2.24.17 أو أحدث |
| ما الذي يتغير | لا شيء | يخرج الرقم من التطبيق | تتوقف الرسائل المؤقتة والعرض لمرة واحدة والموقع المباشر في المحادثات الفردية، وتُعطَّل قوائم البث |
| طريقة الربط | وجّه العملاء إليه برابط wa.me ضمن «⁨Alternative Chat Links⁩» في CRMsoftware.pro | «⁨Quick Connect⁩» في تبويب «⁨Channels⁩» للروبوت، بخطة Launch أو أعلى | لا تغطيه هذه القائمة: اسأل قبل أن تربط رقماً يعمل حالياً في التطبيق |

طريقة استخدام قائمة التحقق هذه

1. عيّن مسؤولاً لكل بند

ضع اسماً وتاريخ استحقاق لكل بند في جدول متابعة Excel.

2. قرّر قبل أن تنقر

أنهِ المجموعة 1 أولاً: المنتج، والرقم، ومالك الحافظة، والمشرفَين.

3. اربط وسجّل

اعمل على المجموعات من 2 إلى 5، واحفظ الأدلة في مجلد مشترك واحد، من دون رمز PIN أبداً.

4. اختبر بدردشة حقيقية

أرسل رسائل الاختبار الثلاث، ثم تعامل مع محادثة حقيقية واحدة وسجّلها.

5. راجع وكرّر

راجع في اليوم السابع، ثم افحص صلاحيات الوصول ورمز PIN كل 3 أشهر.

الإعداد في CRMsoftware.pro

1. افتح «⁨My Bots⁩»، واختر الروبوت، وانقر «⁨Save Bot⁩». لا تُربط القنوات إلا بروبوت محفوظ.

2. في تبويب «⁨Basics⁩»، أضف ساعات العمل والأسعار وقواعد التحويل إلى «⁨Instructions⁩» و«⁨Knowledge Base⁩».

3. افتح تبويب «⁨Channels⁩». بجانب WhatsApp، انقر «⁨Connect Channel⁩»، ثم «⁨Quick Connect⁩»، وسجّل الدخول عبر Facebook.

4. اختر حساب WhatsApp Business وامنح أذونات المراسلة. تظهر الحالة «⁨Connected⁩».

5. في تبويب «⁨Connect⁩»، فعّل «⁨Send email notifications⁩» وأضف زملاءك ضمن «⁨Assigned users⁩».

6. أرسل رسالة اختبار من هاتف ثانٍ. وتسلّم التحويلات في «⁨Live Support⁩»: انقر «⁨Claim⁩»، ورُدّ، ثم «⁨Resolve⁩».

تتوفر ميزات WhatsApp والتحويل إلى موظف وصندوق الوارد الموحّد بدءاً من خطة Launch بسعر $19 شهرياً تُدفع سنوياً لـ8 مستخدمين. وتأتي الردود المحفوظة مع Growth. يرد CRMsoftware.pro داخل نافذة 24 ساعة، ولا يرسل قوالب WhatsApp المعتمدة.

مراجعة اليوم السابع في 15 دقيقة

• هل حصل كل تحويل على رد من موظف ضمن المهلة؟

• ما الأسئلة التي أخطأ فيها الذكاء الاصطناعي؟ صحّحها في قاعدة المعرفة.

• هل احتاج أحد إلى متابعة بعد 24 ساعة؟ هل كانت مكالمة أم بريداً إلكترونياً؟

• هل ما زالت القناة «⁨Connected⁩»، وهل ما زال لدى المشرفَين صلاحية الوصول؟

قالب مجاني من CRMsoftware.pro. بيانات المثال خيالية.

https://crmsoftware.pro/ar/templates/whatsapp-business-setup-checklist